PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 1]

| Họ và tên | Phạm Quốc Anh | Mã sinh viên | N25DTCN077 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT5 | Mã đề | 01 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De01.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Chất lượng dịch vụ | Tự động cập nhật rating tài xế sau giao hàng | US-01 | Là một khách hàng, tôi muốn đánh giá chất lượng tài xế sau khi giao hàng, để phản ánh chất lượng dịch vụ của tài xế |
| Vận hành giao hàng | Theo dõi vị trí giao hàng qua GPS | US-02 | Là một khách hàng, tôi muốn theo dõi vị trí giao hàng qua GPS, để theo dõi đơn hàng đã được vận chuyển đến đâu |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Small | Do US-X đang thực hiện quá nhiều công việc trong một user story dẫn đến US bị to ra khó ước lượng khối lượng công việc cần hoàn thành trong sprint |
| Testalbe | Do giá trị của US-X đang bị mơ hồ, Developer sẽ không rõ thế nào là “Tốt hơn” trong US |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là một tài xế, tôi muốn hệ thống điều phối vận đơn, để tôi có thể nhận được đơn hàng của những khách hàng cũng như biết được thông tin và địa chỉ cần được giao đến |
| US-X2 | Là một khách hàng, tôi muốn theo dõi vị trí GPS để biết được đơn hàng của mình đã được vận chuyển đến đâu và khoảng bao lâu sẽ nhận được hàng |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Should | Vì việc đánh giá chất lượng tài xế để khách hàng có thể chọn và đánh giá các tài xế có chất lượng dịch vụ tốt đồng thời phê bình các trường hợp vi phạm của tài xế |
| US-02 | Must | Do việc theo dõi vị trí GPS là việc vô cùng cần thiết để khách hàng có thể theo dõi đơn hàng của mình tránh thất lạc đơn đồng thời cungc có thể ước tính thời gian đơn hàng sẽ được giao đến và nhầm tránh các rủi ro trục lợi bất chính từ tài xế |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Là tài xế tôi muốn xem chi tiết phiếu điều phối hợp lệ trên ứng dụng | Nhấn vào phiếu điều phối đơn hàng | Hiển thị chi tiết thông tin đơn hàng và người nhận như tên người nhận số điện thoại và địa chỉ giao hàng AND hiển thị số tiền thực nhận, thực thu để đối chiếu với khách hàng |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2b) Đã bị huỷ | Hệ thống thông báo “Đơn hàng đã bị huỷ bởi người đặt ” AND Thoát khỏi phiếu đơn hàng quay về màn hình chính của ứng dụng |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | DoD | AC | DoD |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC là các tiêu chí chấp nhận được trong phạm vi của một chức năng để đánh giá các quy tắc và yêu cầu của chức năng được hoàn thành chưa. DoD là định nghĩa hoàn thành được viết ra đầu sprint trong phạm vi tất cả các chức năng trong sprint được coi là đã hoàn thành

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Do khối lượng công việc ở ngưỡng vừa phải cần ít developer hơn và ít các quy tắc nghiệp vụ hơn |
| US-02 | 8 | Do có khối lượng công việc lớn phải phân chia công việc cho các kỹ thuật viên phù hợp nên sẽ có các quy tắc đặt trưng cho từng task |

Planning Poker (thẻ 3, 5, 5, 5, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

Đội nên hỏi lại lí do tại sao SP lại có số lượng chênh lệch lớn và theo dõi quy tắc nghiệm vụ PO sẽ làm rõ về những quy tắc, sự mơ hồ và tiến hành planning poker lại để có thể tìm ra mức SP hợp lí giúp team developer làm việc hiệu quả và trách việc chậm trễ tiến độ

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (19+21+20) /3 =20 Velocity trung bình là : 20 Story point |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Team có 4 developer làm full sprint : 4 x 10 = 40 ngày Team có 1 developer làm 5 ngày (nghỉ 5 ngày) : 5 ngày Tổng Team là: 5 Người - 45 Ngày Số SP đội cam kết 18 |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B2: 8SP, B3: 5SP, B5: 5SP Tổng 18 SP |
| Sprint Goal (1 câu) | Team đã hoàn thành được các tính năng tối thiểu phải có để hệ thống có thể hoạt động được, đảm bảo đã thực hiện đầy đủ các testcase và hoàn thành đúng tiến độ |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Xây dụng giao diện xem chi tiết phiếu điều phối | UI/UX | 4h |
| Hoàn thành xây dựng hệ thống khách hàng cho cơ sở dữ liệu để có thể lưu trữ dữ liệu có quan hệ với nhau | DATABASE | 5h |
| Xây dựng bộ unit test kèm theo các test với các trường hợp như thành công, ngoại lệ trường hợp biên của quy tắc nghiệp vụ | Testing | 5h |
| Tổng giờ công | Development | 14h |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Thực tế : 19 Sp Lí tưởng: 12,6 Sp Chênh lệch thực tế với lí tường là : 6,4 SP Kết luận: Behind schedule |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Dấu hiệu bất thường là 2 ngày đầu tiên khi khối lượng công việc đứng yên không hề giảm. Rủi ro ở đây có thể do ban đầu User Story không được rõ ràng còn mơ hồ hoặc thiếu quy tắc nghiệp vụ dẫn đến việc team phải quay lại chốt quy tắc mới gây nên việc chậm tiến độ trong 2 ngày đầu tiên |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Stakeholder | ProductOwner | Scrum Master | Developers |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

Phân tích rõ yêu cầu của stakeholder và mong muốn sử dụng tính năng đó như thế nào của stakeholder sau khi hiểu rõ về tính năng thì thảo luận cho Scrum Master và Developers để có thể đánh giá mức độ rủi ro và độ phức tạp để có thể đưa và sprint phù hợp